КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября 2015 года                            № 96                           ст. Новопетровская

Об утверждении плана реализации

генерального плана Новопетровского сельского поселения

Павловского района

В целях обеспечения реализации проектных решений и достижения утвержденных показателей генерального плана Новопетровского сельского поселения, руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  постановляю:

1. Утвердить план реализации генерального плана Новопетровского сельского поселения (далее план реализации) сроком на четыре года (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новопетровского сельского

поселения Павловский район

С.В.Щеголихин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы

Новопетровского сельского

поселения Павловский район

от 04.09.2015 г. № 96

План   реализации

генерального плана

Новопетровского сельского поселения

станица Новопетровская

2015 год

Содержание

Введение.                                                                                                                    2

Общие положения.                                                                                                     2

Перечень основных мероприятий по реализации генерального

плана Новопетровского сельского поселения                                                         6

Финансово-экономическое обоснование.                                                                 9

2

ВВЕДЕНИЕ

План реализации генерального плана  Новопетровского сельского поселения (далее - план реализации генерального плана) подготовлен в соответствии с требованиями, в составе и порядке, определенном статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с использованием муниципальных нормативных правовых актов, отраслевых целевых программ Краснодарского края и Новопетровского сельского поселения Павловский район.

План реализации генерального плана содержит основные положения, направленные на осуществление приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом Новопетровского сельского поселения, в целях обеспечения перспективного социально-экономического развития станицы  Новопетровской.

Проект плана реализации генерального плана подготовлен на основании утвержденных действующих краевых и муниципальных целевых программ.

1. Общие положения

1.1. План реализации генерального плана разработан в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. План реализации генерального плана имеет следующие цели решения приоритетных задач в области градостроительства, определенных генеральным планом:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой зоны и производственных зон;

- реконструкция общественного центра, а также организация новых общественных подцентров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистральных связей и организация удобных связей между жильем, общественным центром и производством;

- организация рекреационных зон, т.е. создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения;

- обеспечение последовательной регенерации существующего ветхого жилищного фонда;

- увеличение объемов и темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования;

- создание условий для комплексного освоения территорий;

- формирование общественного центра станицы с высоким уровнем социально-бытового и культурно - досугового обслуживания, отвечающего современным архитектурным и эстетическим требованиям;

- строительство новых объектов и упорядочение существующей инженерно-транспортной инфраструктуры, озеленение, благоустройство  территорий;

- вовлечение новых территорий в жилищное строительство.

1.3. План реализации генерального плана содержит мероприятия, финансируемые за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов, привлеченных источников.

Проектирование и строительство объектов, обеспечивающих реализацию генерального плана Новопетровского сельского поселения, за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, за счет внебюджетных источников, а так же подготовка документации по планировке территории для размещения таких объектов могут включаться в план реализации генерального плана после утверждения соответствующего бюджета или инвестиционных программ на очередной плановый период.

1.4. План реализации генерального плана предусматривает осуществление мероприятий по следующим основным направлениям:

- жилищное строительство;

- социальная сфера;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная подготовка и инженерное обеспечение территорий;

- охрана окружающей среды, благоустройство, озеленение;

- мероприятия в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.5. В соответствии с настоящим планом реализации генерального плана, до начала строительства жилых домов и общественных зданий, размещения иных объектов местного значения должны осуществляться: подготовка документации по планировке территорий; устройство дорог; вертикальная планировка территорий; прокладка новых и реконструкция существующих инженерных коммуникаций.

1.6. Жилищное строительство.

Приоритетным направлением реализации генерального плана является создание условий для жилищного строительства, комплексного освоения территории, в том числе развитие застроенной территории.

Финансирование строительства жилья предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Основными направлениями реализации генерального плана в сфере жилищного строительства являются:

- увеличение средней жилищной обеспеченности за весь период реализации генерального плана до 35 кв.м. на человека;

- новое строительство взамен сносимого жилья;

- повышение качества жилья, увеличение степени комфортности проживания, полное инженерное обеспечение жилых зданий;

- обеспечение планируемых темпов строительства с ежегодным их наращиванием на весь срок реализации генерального плана.

Увеличение объемов строительства, являющееся одной из задач, решаемых в ходе реализации национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», повлечет насыщение рынка жилья, сбалансированность между предложением и спросом, что позволит сделать более доступным жилье для работающей категории граждан, самостоятельно решающей вопрос улучшения жилищных условий, без привлечения бюджетных средств.

Средства бюджетов, вкладываемые в жилищную сферу, согласно реализуемым на территории программам, предусматривается направлять, прежде всего, на создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, привлечения инвесторов, и строительство жилья для льготной категории граждан (ветераны, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, молодые семьи и т.д.).

1.7. Социальная сфера.

В социальной сфере за счет бюджетных средств и внебюджетных источников предусматривается строительство новых объектов (административные здания, торговые объекты, бытового обслуживания и т.д.) на свободных территориях.

Мероприятия плана реализации генерального плана направлены на решение следующих задач:

- достижение расчетных показателей обеспеченности населения в объектах социально-бытового назначения;

- постепенная реконструкция и ремонт объектов образования, культуры, здравоохранения, социально-бытового обслуживания и др. на соответствующие объекты, отвечающие современным требованиям

1.8. Инженерная подготовка и инженерное обеспечение территорий.

Реализация генерального плана основана на выборе решений по инженерной подготовке и инженерному обеспечению территорий с учетом приоритетов развития жилищного фонда и инфраструктуры, в целях сбалансированного развития всех систем жизнеобеспечения.

Реализация генерального плана способствует решению следующих основных задач в этой области:

- улучшение экологической ситуации,

- удовлетворение потребностей в развитой сети инженерно- технического обеспечения;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению с учетом перспективного развития территорий;

- модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

Предусмотренное генеральным планом и планом его реализации, действующими целевыми программами комплексное развитие коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней позволит увеличивать объемы жилищного строительства на новых площадках и площадках, ранее застроенных жилыми домами, подлежащими сносу, снижая затраты при строительстве жилья и привлекая инвесторов в данную сферу деятельности.

На первом этапе реализации генерального плана строительство объектов инженерной инфраструктуры предусматривается осуществлять в основном, за счет бюджетных средств и привлеченных инвестиций. В дальнейшем развитие коммунальной инфраструктуры в большей степени предусматривается осуществлять за счет средств внебюджетных источников, в т.ч. привлеченных средств инвесторов, заинтересованных в развитии строительного комплекса и освоении новых территорий.

Генеральный план и мероприятия по его реализации предусматривают строительство объектов и выполнение комплекса первоочередных мероприятий по инженерной подготовке территорий, способствующих устранению неблагоприятных природных факторов, таких как:

- организация и очистка поверхностного стока;

- вертикальная планировка.

1.9. Транспортная инфраструктура.

Для решения основных планировочных и градостроительных задач, в связи с возрастающим уровнем автомобилизации и для увеличения пропускной способности улиц, надежности транспортных связей, генеральным планом предусмотрена реконструкция и благоустройство существующих автодорог и улиц.

Первоочередные мероприятия по реализации генерального плана предусматривают реконструкцию, и строительство внутрипоселковых дорог центральной части.

1.10. Охрана окружающей среды, благоустройство, озеленение.

В числе мероприятий по охране окружающей среды, прежде всего, предусматриваются работы, связанные с систематизацией и благоустройством санитарно-защитных зон существующих предприятий. Проектирование и строительство объектов капитального строительства в этой сфере планом реализации генерального плана не предусматривается, и в основном средства бюджета могут быть направлены на проведение организационных мероприятий.

Реализации мероприятий по охране окружающей среды способствует предусмотренной настоящим планом реализации генерального плана, оптимизации дорожно-транспортной сети, строительству и реконструкция объектов водоотведения, канализационных и очистных сооружений.

1.11. Мероприятия в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В числе мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусматриваются мероприятия по обеспечению населения источниками питьевой воды,  газоснабжением. Планировочные решения, проектирование и строительство зданий и сооружений, объектов инженерной, транспортной инфраструктуры предусмотрены генеральным планом в соответствии с требованиями нормативных документов, обеспечивающих защиту территорий и снижение ущерба от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же при диверсиях и террористических актах.

1.12. Сроки подготовки документации по планировке территорий

В целях установления границ застроенных земельных участков, в том числе при наличии объектов, подлежащих сносу, а так же границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства (в том числе на условиях торгов), границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории станицы Новопетровской предусматривается разрабатывать в составе документации по планировке территории одновременно проекты планировки, проекты межевания и градостроительные планы земельных участков.

За основу планировочной организации принимается планировочный квартал, как основной модульный элемент градостроительного зонирования.

Первоочередная подготовка документации по планировке территорий предусматривается в планировочных кварталах, на территории которых предусматривается наибольший объем строительства объектов жилья и социальной сферы, в т.ч. на месте ветхих объектов.

1.13. Изменения и дополнения в план реализации генерального плана вносятся ежегодно после утверждения местного бюджета, а так же при изменении объемов финансирования в течение планового периода.

Изменения и дополнения в план реализации генерального плана вносятся так же при изменении генерального плана Новопетровского сельского поселения, утверждении федеральных, краевых целевых программ, содержащих положения, обеспечивающие реализацию генерального плана.

2. Перечень основных мероприятий по реализации

генерального плана Новопетровского сельского поселения

| № п.п. | Мероприятие | Ответственный орган |  |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Решения о подготовке правил землепользования и застройки, о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, о развитии градостроительной ситуации |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение правил землепользования и застройки Новопетровского сельского поселения. |  |  | Администрация Новопетровского сельского поселения Павловский район | 2 полугодие 2014 года |
| 2.1.2. | Анализ и приведение в соответствие с утвержденными Правилами землепользования и застройки, муниципальных нормативных правовых актов. |  |  | Администрация Новопетровского сельского поселения Павловский район | 1 полугодие 2015 года |
| 2.1.3. | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки в установленных случаях |  |  | Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Новопетровского сельского поселения Павловский район | По мере возникновения оснований 2014-2018 годы |
| 2.1.4. | Подготовка предложений и необходимых документов, принятие решений по резервированию земель для муниципальных нужд в соответствии с генеральным планом и Правилами землепользования и застройки станицы Новопетровской |  |  | Муниципальное Учреждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район» (по согласованию). Муниципальное Учреждения «Управление муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район» (по согласованию) Администрация Новопетровского сельского поселения Павловский район | По мере возникновения оснований 2014-2018 годы |
| 2.2.Очередность и сроки подготовки документации по планировке территории (проект планировки, совмещенный с проектом межевания, градостроительным планом земельного участка) |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Очередность и сроки подготовки документации по планировке территории |  | Администрация Новопетровского сельского поселения Павловский район. Учреждения и отделы администрации муниципального образования Павловский район (по согласованию) |  | 2014-2018 год По мере утверждения федеральных и краевых целевых программ. |

3. Финансово-экономическое обоснование.

3.1. Финансирование мероприятий, осуществляется за счет средств местного бюджета с учетом утвержденного бюджета и муниципальных, краевых, федеральных целевых программ, а также привлеченных внебюджетных источников. В целях решения приоритетных задач градостроительства, определенных в Генеральном плане, возможно финансирование отдельных мероприятий Плана реализации Генерального плана за счет внебюджетных источников.

3.2. Объемы планируемого проектирования и строительства объектов капитального строительства местного значения определены исходя из планируемого лимита финансирования расходов на капитальное строительство за счет средств бюджетов всех уровней.

3.3. Затраты на разработку документации по планировке территории должны быть определены после определения границ проектируемого участка, исходя из его площади. Расчет стоимости производится на основании «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства. Градостроительная документация», утвержденного Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 7 июня 1995 года №18-56 «О введении в действие справочника базовых цен на проектные работы для строительства (градостроительной документации)» с учетом повышающего инфляционного коэффициента на момент разработки, до утверждения иных расценок и порядка определения стоимости таких работ Правительством Российской Федерации.

3.4. Расходы на очередной финансовый год для реализации мероприятий, предусмотренных, настоящим Планом реализации Генерального плана определяются ежегодно.

Специалист I категории администрации

Новопетровского сельского            поселения

Павловского района

Ю.И.Руденко